П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОСКОГО РАЙОНА

от 01.04.2011                                                                                                    № 22

станица Ильинская

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Охрана земель и окружающей среды на территории Ильинского

сельского поселения на 2011-2013 годы»

В соответствии Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,Федеральным законом от  25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»,руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Ильинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утердить муниципальную целевую программу «Охрана земель и окружающей среды на территории Ильинского сельского поселения на 2011-2013 годы» (приложение 1).

2.Утвердить мероприятия по муниципальной целевой программе «Охрана

Земель и окружающей среды на территории Ильинского сельского поселения на 2011-2013 годы» (приложение 2).

3.Утвердить смету расходов по муниципальной целевой программе «Охрана земель и окружающей среды на территории Ильинского сельского поселения на 2011-2013 годы» (приложение3).

4.Осуществлять финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Охрана земель и окружающей среды на территории  Ильинского сельского  поселения на 2011-2013 годы» за счет средств местного бюджета поселения в пределах средств утвержденного в бюджете Ильинского сельского поселения.

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ильинского

сельского поселения                                                                        Ю.М.Ревякин

Приложение № 1

Утверждена постановлением

администрации Ильинского

сельского поселения

от 01.04.2011 № 22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«охрана земель и окружающей среды на территории Ильинского сельского поселения на 2011-2013 годы»

Основание для разработки Программы

-Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-Федеральный закон от 25 ок5тября 2001 года №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «Градостроительный    кодекс Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;

-Федеральный закон от 03 июня 2006 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устав Ильинского сельского поселения.

Заказчик Программы

-Администрация Ильинского сельского поселения.

Основные разработчики Программы

-Администрация Ильинского сельского поселения.

Цели Программы

-Соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической  обстановке в Ильинском сельском поселении.

1.Будут ликвидированы бесхозные  несанкционированные  свалки, расположенные  на территории Ильинского сельского поселения. На данных участках будет исключена возможность возгорания свалочных масс и загрязнение подземных вод фильтратом от свалок.

2.Будет охвачена наблюдения за качеством атмосферного воздуха территории Ильинского сельского поселения.

3.Повысить уровень экологической культуры населения.

4.Сохранить почвы и их плодородие на территории поселения.

5.Предотвратить деградацию, загрязнение, захламление и нарушение земель поселения.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Для формирования и реализации государственной политике в сфере охраны земель и окружающей среды, обеспечения экологической и радиационной безопасности в Ильинском сельском поселении необходим  программноцелевой подход.

Кроме социального эффекта реализация комплекса мероприятий позволит сократить выбросы загрязняющих веществ (летучих органические соединения и метан),характерных для свалочных масс на несанкционированных свалках, куда прекращен доступ отходов, сократится площади земель, занятых несанкционированным размещением отходов, сохранится плодородие почв.

Увеличится численность населения Ильинского сельского поселения, принявших участие в природоохранных мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.

Таким образом, есть основания для комплексного подхода к реализации природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической   обстановки в поселении путем принятия муниципальной целевой программы «Охрана земель и окружающей среды на территории Ильинского сельского поселения на 2011-2013 годы».Выполнение мероприятий по охране земель и окружающей среды, обеспечению экологической и радиационной безопасности позволит оказать существенное влияние на сохранение качества окружающей среды в Ильинском сельском поселении, что с учетом  необходимости устранения отмеченных негативных явлений обуславливает целесообразность принятия Программы.

Глава Ильинского

сельского поселения                                                                     Ю.М.Ревякин

Приложение № 2

Утверждена постановлением

администрации Ильинского

сельского поселения

от 01.04.2011 № 22

Мероприятия

Муниципальной целевой программы «Охрана земель и окружающей среды на территории Ильинского сельского поселения

на 2011-2013 годы»

| №п/п | Наименование мероприятий | Время проведения мероприятий | Ответственные за мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа образования на территории поселения трупов бесхозных(диких,бродячих) животных, биологических отходов от населения и КФХ. | 1 квартал 2011 года | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 2. | Вызов ТБО для размещения на районной свалке | По мере необходимости | МУ «Южное» |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок | По мере необходимости | МУ «Южное» |
| 4. | Проведение обследований несанкционированных мест размещения опасных отходов на территории поселения | Постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 5. | Проведение обследований с целью выявления существующих бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС) | Раз в год | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 6. | Организация мест массового отдыха населения | 2-3 квартал 2012 | МУ «Южное» |
| 7. | Изготовление и установка информационных щитов, аншлагов по вопросам сохранения окружающей среды | В течении года | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 8. | Озеленение территории поселения | Апрель-май | МУ «Южное» |
| 9. | Организация площадки для сбора ТБО, приобретение и установка контейнеров | 3 квартал 2013 | МУ «Южное» |
| 10. | Осуществление муниципального земельного контроля | Постоянно | Администрация Ильинского сельского поселения |
| 12. | Ликвидация угрозы подтопления земель поселения | По мере необходимости | МУ «Южное» |

Глава Ильинского

сельского поселения                                                                   Ю.М.Ревякин

Приложение № 3

Утверждена постановлением

администрации Ильинского

сельского поселения

от 01.04.2011 № 22

СМЕТА

Расходов на муниципальную целевую программу «Охрана земель и окружающей среды на территории Ильинского сельского поселения

на 2011 – 2013 годы»

| №№ п/п | Наименование | Стоимость Тыс. руб. |  |  | Всего Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1. | Приобретение саженцев деревьев, | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 2. | Приобретение ГСМ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 3. | Приобретение контейнеров ТБО | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Приобретение материалов для установки контейнеров для ТБО | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 5. | Оплата услуг по хранению ТБО | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 6. | Приобретение баннеров, стендов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | Итого: | 16,0 | 13,0 | 28,0 | 57,0 |

Глава Ильинского

сельского поселения                                                                  Ю.М.Ревякин