Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО  РАЙОНА

от 01.04.2013 года                                                                                              № 22-р

ст-ца Ильинская

О проведении  месячника и субботника по  наведению санитарного порядка  и благоустройству  на территории

Ильинского сельского поселения

В целях благоустройства и наведения санитарного порядка в  Ильинском сельском поселении, обеспечения соблюдения и выполнения санитарных и природоохранных норм и требований:

- Провести на территории Ильинского сельского поселения со 02 апреля по 02 мая 2013 года месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территории населенного пункта, а 5 и 26 апреля 2013 года – субботник.

- Создать комиссию для обеспечения организации и проведения месячника и субботника (приложение № 1).

- Руководителям предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, главам КФХ и населению:

- 3.1.	Провести организаторскую работу по обеспечению силами предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, КФХ и населения, выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных территорий, улиц, площадей, спортивных сооружений, зеленых зон, мест торговли, автоостановок, кладбищ, мемориалов, памятных знаков, а также приведение в порядок фасадов зданий, ограждений частных домовладений, территорий, закрепленных за предприятиями и организациями.

- 3.2.	Провести инвентаризацию заложенных ранее рощ, скверов, парков и других зеленых зон отдыха поселения, продолжить работу по их благоустройству, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними.

- 3.3.	Обеспечить ликвидацию стихийных свалок на территории населенного пункта, обратив особое внимание на места массового отдыха населения и лесопосадки.

- 3.4.	Провести расчистку, обустройство, восстановление искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым возможность подтопления территорий.

3.5.  Еженедельно (по пятницам) сведения предоставлять по форме, согласно приложения № 2 по телефону 32-0-23

4. На территории сельского поселения в период месячника объявить каждую пятницу «санитарным днем».

- Оповестить население о наведении должного санитарного порядка во дворах и прилегающих к ним территориях через председателей ТОС, председателей уличных комитетов.

6. Закрепить территорию Ильинского сельского поселения за организациями, учреждениями и КФХ.  (Приложение № 3).

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 2 категории по работе с населением, по вопросам землепользования, ЛПХ, ЖКХ и регулирования градостроительной и архитектурной деятельности  И.А.Горячко.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ильинского

сельского поселения                                                                       Ю.М.Ревякин

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Ильинского сельского поселения

от 01.04.2013 года  № 22-р

Состав комиссии по контролю за санитарным состоянием территории населенного пункта и эксплуатацией объектов внешнего благоустройства:

Ревякин

Юрий Михайлович     – глава сельского поселения, председатель комиссии

Горячко

Ирина Анатольевна –     специалист 2 категории по работе с населением,             по вопросам землепользования, ЛПХ, ЖКХ и благоустройства, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бабенко

Анастасия Георгиевна – председатель ТОС

Возисова

Галина Андреевна – директор СОШ № 17

Горбунова

Валентина Ивановна – директор СОШ № 16

Заварзина

Наталья Алексеевна – председатель ТОС

Игнатова

Наталья Григорьевна – зам.генерального директора по общим вопросам

ОАО «Россия»

Иванищева

Валентина Николаевна  – председатель ТОС

Кулинич

Наталья Николаевна–   начальник отдела по общим вопросам и работе

с депутатами руководитель аппарата

Лепешинская

Екатерина Юрьевна–  гл. врач участковой больницы

Леонова

Антонина Георгиевна – председатель ТОС

Новаков

Вячеслав Сергеевич – инструктор – методист по спорту

Сидоренко

Любовь Владимировна – зав.д/садом № 14

Стрельникова

Наталья Витальевна – специалист 2 категории по работе с населением и КФХ

Соколова

Светлана Александровна – зав.отд.№ 8 Ильинского филиала ЦСО

Федина

Вера Владимировна – зав.складом ОАО «Россия»

Чернятина

Тамара Владимировна  - председатель ТОС

Начальник отдела

по общим вопросам и

работе с депутатами

руководитель аппарата                                                                    Н.Н.Кулинич

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Ильинского сельского поселения

от 01.04.2013 года  № 22-р

СВЕДЕНИЯ

О выполненных работах в ходе проведения месячника по проведению санитарного порядка и благоустройству территории населенных мест  за период с ____   по _______________  2013 года.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполненных работ _____________г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посажено деревьев | шт |  |
| 2 | Посажено кустарников | шт. |  |
| 3 | Засеяно газонов | м |  |
| 4. | Очищено от мусора территорий, площадей, парков, скверов, кладбищ. | м2 |  |
| 5. | Приведено в надлежащее состояние улиц | км |  |
| 6. | Приведено в порядок и отремонтировано придомовых контейнерных площадок | ед |  |
| 7. | Отремонтировано дорог | км |  |
| 8. | Отремонтировано тротуаров | м2 |  |
| 9. | Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт. |  |
| 10. | Приведено в порядок искусственных и естественных водоотводных систем | км |  |
| 11. | Ликвидировано несанкционированных свалок | шт |  |
| 12. | Отреставрировано фасадов зданий | ед. |  |
| 13. | Отремонтировано и окрашено ограждений индивидуальных домовладений | ед. |  |
| 14. | Отремонтировано детских площадок на придомовых территориях | ед. |  |
| 15. | Отремонтировано (заменено) Водопроводных систем | км/км |  |
| 16. | Принято участие | тыс.чел. |  |

Специалист 2 категории по работе

с населением,  по вопросам землепользования,

ЛПХ, ЖКХ и благоустройству                          				   И.А.Горячко

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района

от 01.04.2013 года  № 22 -р

Закрепление территории Ильинского сельского поселения за организациями, учреждениями и КФХ для наведения  и поддержания санитарного порядка

1.ОАО «За мир» - ул.Первомайская от ц/склада до ул.Гагарина, пер.Комсомольский от ц/склада до ул.Кубанской, ул.Кубанская обе стороны.

Территория хоз.двора, автогаража, ЦРМ, машинного двора, ГСМ, прод.склад, МТФ, СТФ, дорога от СТФ до мостика ул.Кавказской, 75 м территории кладбища.

Ответственные: ген.директор ОАО «За Мир»  В.В.Бондаренко

2. ОАО «Россия» - ул.Крылова, территория правления, хозяйственного двора, автогаража, стройдвора, молокоцеха, бойни, мехмастерских, территория Дома ветеранов, территория кладбища.

Ответственные: директор ОАО «Россия»  Г.В.Бондаренко

3. ул.Кирпичная от МТФ до свалки обе стороны.

Ответственные:  И.И.Азаров  -ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

4. ул.Кавказская от дома ДемьяненкоВ.А. до дома Носова Н.В. обе стороны.

Ответственные: В.А. Демьяненко – ИП глава к/х

Г.В.Мачнев -  ИП глава к/х

О.П.Носова  - ИП глава к/х

.                             Н.А.Заварзина – председатель ТОС

5. ул.Кавказская от дома В.И.Мачнева до ул.Гагарина.

Ответственные: В.И.Мачнев –  ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

6. ул.Кавказская от ул.Гагарина до дома Киреева П.И.

Ответственные:  В.А.Турбинов– ИП глава к/х

Г.В.Кобзев –  ИП глава к/х , атаман Ильинского

хуторского казачьего общества

7. ул.Кавказская от дома Киреева П.И. до конефермы обе стороны.

Ответственные: В.В.Булгаков – ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

8. ул.Первомайская от Криушанского моста до дома Кузнецовой Л.С.

Ответственные: Э.А.Авдеева – ИП глава к/х

М.П.Родькин – ИП глава к/х

А.Г.Бабенко – председатель ТОС

9. ул.Первомайская от дома Мачнева А.И. до ул.Гагарина

Ответственные: Бабенко А.Г. – председатель ТОС

Мачнев В.И. –ИП глава к/х

10.ул.Первомайская от молокоцеха до дома Малыхина Н.И. обе стороны.

Ответственные: С.В.Мезенцев –ИП глава к/х

Н.Н.Дорохова – ИП глава к/х

Н.В. Киреева– председатель уличного комитета

11. ул.Пушкина от ул.Гагарина до Криушанского моста.

Ответственные: Р.И.Ходыкина – ИП глава к/х

В.И.Сапегин – ИП глава к/х

В.И.Першин– председатель уличного комитета

12. ул.Пушкина от ул.Гагарина до пер.Комсомольского.

Ответственные: А.А.Чеснаков –ИП глава к/х

О.В.Ахмылова – ИП глава к/х

13.ул.Пушкина от пер.Комсомольского до дома Захарова Н.И. обе стороны

Ответственные: Г.В.Ткаченко – ИП глава к/х

И.И.Дыбова -  ИП глава к/х

А.Г.Бабенко – председатель ТОС

14. ул.Чапаева от ул.Первомайской до ул.Красной.

Ответственные:   Б.В.Севодин –ИП глава к/х

А.М.Журавлев –ИП глава к/х

О.С.Иванищева – председатель уличного комитета

15. ул.Ленина от пер.Комсомольского до дома Рассказовой Н.В.

Ответственные: Чернятина Т.В. – председатель ТОС

Н.С.Глушкова - председатель уличного комитета

16.Прилегающая территория к д/саду № 14 по ул.Набережная и ул.Красная, закрепленная территория кладбища – 6 м

Ответственные: Л.В.Сидоренко– зав.д/садом № 14

17.От СДК до администрации,

закрепленная территория кладбища  -8 м

Ответственные: В.И.Шляхова- директор МКУ «Ильинский СДК»,

Подопригора Т.П. – директор МУК «Ильинская поселенческая библиотека».

18.Прилегающая территория к администрации сельского поселения,

закрепленная территория кладбища – 8 м.

Ответственный: И.А.Горячко-специалист по работе с населением по вопросам землепользования, ЛПХ, ЖКХ и регулированию градостроительной и архитектурной деятельности.

19. Прилегающая территория к аптеке и филиалу соц.обслуживания, закрепленная территория кладбища – 8 м.

Ответственные: С.А.Соколова – зав.отд.№8 Ильинского филиала ЦСО

20. Прилегающая территория к МКУ «Южное».

Ответственные:  Е.В.Канищев – директор МКУ «Южное»

Закрепленная территория кладбище -9 м.

21.Территория сельпо и прилегающая территория,

закрепленная территория кладбища – 6 м.

Ответственные:  А.П.Воробьева – председатель сельпо

22.Пер.Базарный.

Ответственные: В.И.Турищев – ИП глава к/х

23..ул.Ленина от дома Федорова Б.Н. до ул.Гагарина

Ответственные: С.В.Черепов –ИП глава к/х

А.В.Бобров – ИП глава к/х

Н.С.Глушкова– председатель уличного комитета

24.ул.Ленина от ул.Гагарина до ул.Чапаева.

Ответственные: В.В.Ампилов –ИП глава к/х

В.И.Соколова – председатель уличного комитета

25.ул.Красная от МТФ №1 до  моста

Ответственные: В.В.Бондаренко – ген.директор ОАО «За мир»

26. ул.Красная от  моста до ул.Гагарина.

Ответственные: В.И.Забнин – председатель СПК «Тополек»

А.Г.Леонова- председатель ТОС

27. ул.Красная от ул.Гагарина до пер.Комсомольского

Ответственные: А.А.Данилин –ИП глава к/х

А.Г.Леонова – председатель ТОС

28.ул.Красная от пер.Комсомольского до дома Кучапина М.С. обе стороны

Ответственные: Г.В.Подорин  -ИП глава к/х

В.В.Подорин – ИП глава к/х

А.Г.Леонова – председатель уличного комитета

29. ул.Красная от дома Кучапина М.С. до дома Тарасова  и до СТФ

Ответственные: А.Г.Леонова – председатель ТОС

В.П. Дурницкий– председатель уличного комитета

30. ул.Садовая от дома Климова Г.В. до пер.Пионерского

Ответственные: Г.В.Климов – ИП глава к/х

О.Н.Краснова – ИП глава к/х

В.Е.Дыбов – председатель уличного комитета

31. ул.Садовая от пер.Пионерского до пер.Комсомольского

Ответственные: Н.А.Яковцова – ИП глава к/х

В.Е.Дыбов – председатель уличного комитета

32. ул.Садовая от пер.Комсомольского до дома Черкашина П.С.

Ответственные: Р.В.Абсолямова – председатель уличного комитета

А.В.Астрецов –ИП глава к/х

33. ул.Пролетарская от дома Резенькова Н.А. до пер.Пионерского

Ответственные: И.А.Турищев –ИП глава к/х

34. ул.Пролетарская от пер.Пионерского до пер.Комсомольского

Ответственные: А.А.Прокофьев –ИП глава к/х

Н.Н.Михайлова– председатель уличного комитета

35.ул.Пролетарская от дома Животова В.С. до дома Курбатова А.Д.

Ответственные: В.А.Спесивцева – ИП глава к/х

Н.Н.Михайлова– председатель уличного комитета

36. пер.М.Горького

Ответственные: А.А.Курбатов – ИП глава к/х

Т.В.Чернятина– председатель ТОС

37.пер.Украинский

Ответственные: Е.В.Шилов –ИП глава к/х

Т.В.Чернятина – председатель ТОС

38.ул.Крылова от дома Ивлева В,К.. до пер.Пионерского

Ответственные: В.Н.Канищев –ИП глава к/х

В.Н.Спесивцев – ИП глава к/х

Т.В.Чернятина – председатель ТОС

39.ул.Крылова от пер.Пионерского до пер.Комсомольского (южная)

Ответственные: В.В.Пшонкин –ИП глава к/х ,

А.В.Ампилов – ИП глава к/х

Т.В.Чернятина – председатель ТОС

40. ул.Крылова от пер.Пионерского до пер.Комсомольского

Ответственные: Теплов П.А. ИП глава к/х

Возисов Р.И.- ИП глава к/х

41.пер.Комсомольский от ГСМ. ОАО «Россия» до больничного моста

Ответственные: А.А.Курбатов –ИП глава к/х

42.ул.Мира от дороги к дому ветеранов до пер.Пионерского

Ответственные: А.А.Благов – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева – председатель ТОС

43. ул.Мира от пер.Пионерского до пер.Комсомольского

Ответственные: А.А.Благов – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева – председатель ТОС

44.ул.Мира от дома Таланцева Н.В. до конца

Ответственные: Н.В.Таланцев – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева– председатель ТОС

45.ул.Широкая

Ответственный: В.П.Шарапова – председатель уличного комитета

46.ул.Казачья

Ответственная: Л.В.Ревякина –ИП глава к/х

В.П.Шарапова – председатель уличного комитета

47. ул.Школьная

Ответственный: В.Н.Пшонкин – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева – председатель ТОС

48.ул.Леушковская

Ответственные: М.А.Марченко – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева – председатель ТОС

49.пер.Калинина

Ответственный: П.Н.Цыбульский – ИП глава к/х

Т.В.Чернятина – председатель ТОС

50.пер.Майкопский

Ответственные: В.А.Кузнецов –ИП глава к/х

51.пер.Пионерский от ул.Крылова (север) до ул.Крылова (юг), закрепленная территория парка, стадион ул.Крылова

Ответственные: Г.А.Возисова – директор СОШ № 17

52.пер.Комсомольский от ул.Ленина до ул.Пушкина до СДК, двор школы, закрепленная территория парка, стадион ул.Пушкина

Ответственные: В.И.Горбунова – директор СОШ № 16

53.Прилегающая территория к д/саду № 4

закрепленная территории кладбища-6 м..

Ответственные: О.В.Гайдухина – заведующая д/садом № 4

54.ул.Пушкина (южная сторона) от ул.Гагарина до ул.Чапаева, двор предприятия и прилегающая территория участка РРЭС,

закрепленная территория кладбища – 7 м

Ответственные: В.В.Демидов – мастер участка

А.Г.Бабенко – председатель ТОС

55. ул.Гагарина – прилегающая территория ООО ИТИС по ул.Пушкина

Ответственные:  А.А.Попов – предприниматель

А.Г.Бабенко – председатель ТОС

56. ул.Гагарина от церкви до ул.Пушкина. Прилегающая территория и двор, закрепленная территория кладбища – 3 м

Ответственные: А.А.Астрецов – Ильинский газовый участок «Новопокровскаярайгаз»

57.ул.Первомайская территория прилегающая

ООО «Колизей» (миниэлеватор)

Ответственные: Петросян Гагик Рафикович

Генеральный директор ООО «Колизей»

58.ул.Фрунзе

Ответственные: В.И.Мачнев – ИП глава к/х

Н.И.Кондратенко – председатель уличного комитета

59.ул.Набережная

Ответственные: Г.В.Малыхина – ИП глава к/х, председатель уличного

комитета

60.ул.Веселая

Ответственные: А.Н.Никитин –ИП глава к/х

Т.Н.Фролова – председатель уличного комитета

61.ул.Крымская

Ответственные: С.П.Соколов –ИП глава к/х

Г.В.Мачнев – ИП глава к/х

Т.Н.Фролова – председатель уличного комитета

62.пер.Комсомольский до больничного моста, Ильинская участковая больница прилегающая территория,

закрепленная территория кладбища – 8 м.

Ответственные:– ЛепешинскаяЕ.Ю. - главный врач

63.ул.Красная – филиал сбербанка прилегающая территория

Ответственные: Е.В.Кокорина – зав.филиалом № 1802/046

64.ул.Красная – почта, узел связи, прилегающие территории,

закрепленная территория кладбища – 8 м

Ответственные: Щукина А.А, О.В.Тарасенко – нач.отдела почтовой связи

П.А.Докукин– электромантер Новопокровского цеха связи

65. закрепленная территория кладбища – 16 м.

Ответственные: Субботин Р.Н. – начальник  Филиала ГКУ КК

«Управления ПБ, ЧС и ГО»  ПЧ № 16

Специалист 2 категории по работе

с населением, по вопросам

землепользования, ЛПХ, ЖКХ

и регулирования градостроительной

и архитектурной деятельности                                                                И.А.Горячко