АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.07.2019 года                                                                                           № 68-р

ст-ца Ильинская

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов

Итоги прошедшего осенне-зимнего периода 2019-2020 годов показали, что жилищно-коммунальное хозяйство и социальная сфера сельского поселения были подготовлены к отопительному сезону, что позволило провести его, в основном, устойчиво, благодаря организаторской работе руководителей Администрации Ильинского сельского поселения и муниципального казенного учреждения «Южное», районных служб.

В течение отопительного сезона 2018-2019 года на низкое качество услуг по теплоснабжению жалобы не поступали.

В целях обеспечения  надежности систем водоснабжения, и  пределах установленной компетенции, в границах Ильинского сельского поселения своевременной и качественной подготовки ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов:

- Образовать комиссию для координации хода подготовки ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и утвердить ее состав (Приложение № 1).

- Утвердить мероприятия-графики по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. (Приложение № 2).

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за директором МКУ «Южное» (Петрушковым )

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района						Н.Н. Кулинич

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района

от 03.07.2019 № 68-р

С О С Т А В

комиссии по координации хода подготовки ЖКХ и социальной сферы Ильинского сельского поселения к работе в осенне-зимний

период 2019-2020 гг.

Кулинич

Николай Николаевич - глава сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

Кузнецов

Сергей Владимирович - директор МОУ СОШ № 17

Горбунова

Валентина Ивановна – директор МОУ СОШ № 16

Гайдухина

Ольга Викторовна – заведующая МДОУ № 4

Буянов

Игорь Николаевич– инженер ОАО «Россия»

Петрушков

Сергей Вячеславович – директор МКУ «Южное»

Сидоренко

Любовь Владимировна – заведующая МДОУ № 14

Соколова

Светлана Александровна – заведующая отделением № 8 Ильинского филиала

ЦСО

Госян

Анаит Руслановна – директор МКУ «Ильинский СДК

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района                                                           Н.Н. Кулинич

Приложение № 2                                                                         к распоряжению администрации

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района

от 03.07.2019№ 68 - р

Мероприятия

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,                  социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

Ильинского сельского поселения

| Наименование объекта | Объем выполненных работ | Объем финансирования, тыс.руб | Сроки исполнения | Ответ-ные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ № 16 | 1. Косметический ремонт: побелка потолка и покраска полов, |  | 24.08.2019 | Горбунова В.И. |
| МОУ СОШ № 17 | 1. Косметический ремонт: побелка потолка и покраска полов Ремонт крыши (мягкая кровля) |  | 24.08.2019 | Кузнецов С.В. |
| МДОУ № 4 | 1. Косметический ремонт. |  | 01.09.2019 | Гайдухина О.В. |
| МДОУ № 14 | 1. Косметический ремонт. |  | 01.09.2019 | Сидоренко Л.В. |
| Отделение № 8 Ильинского филиала ЦСО | 1. Утвердить график подвоза дров. |  | 01.09.2019 | Соколова С.А. |
| Здание администрации | 1. Профилактические работы отопительных котлов. | 10,0 | 01.09.2019 | Петрушков С.В. |
| Водонапорные сети | Замена сетей водоснабжения по улицам:Кирпичная,Первомайская,Красная,Мира всего3,8км |  | 01.10.2019 | Петрушков С.В. |
| Артскважина №30458 | Замена башня «Рожновского» ул.Кирпичная 132 | 46,0 | 01.06.2019 | Петрушков С.В. |

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района					   Н.Н. Кулинич