**Совет Ильинского сельского поселения**

**Новопокровского района**

(третий созыв)

**РЕШЕНИЕ**

# от 23 августа 2016 года №86

ст-ца Ильинская

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по ремонту дорог на территории Ильинского сельского поселения**

**Новопокровского района**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ильинского сельского поселения, а так же с целью упрощения и усовершенствования административных процедур на всех стадиях проектирования, капитального ремонта и сроков выполнения работ по ремонту объектов дорожного хозяйства на территории Ильинского сельского поселения, Совет Ильинского сельского поселения Новопокровского района р е ш и л:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) ремонта дорог на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района, прилагается.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ильинского сельского поселения по народному и муниципальному хозяйству, природопользованию и охране окружающей среды (Яковцова).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Ильинского сельского поселения Н.Н. Кулинич

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению Совета

Ильинского сельского поселения

от 23.08.2016 № 86

**План мероприятий (Дорожная карта) по ремонту дорог Ильинского сельского поселения Новопокровского района.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | улица | Протяженность  (м) | покрытие | Плановый период ремонта |
| 1 | Мира | 404 | песчано-гравийное | III квартал 2017 год |
| 2 | пер. Ураинский | 404 | песчано-гравийное | III квартал 2017 год |
| 3 | пер. М. Горького – ул. Крылова | 392 | песчано-гравийное | III – IV квартал 2017 год |
| 4 | Пушкина | 1160 | песчано-гравийное | III- IV квартал 2017 |
| 5 | пер. Майкопский | 300 | песчано-гравийное | III квартал 2018 год |
| 6 | Веселая | 890 | песчано-гравийное | III квартал 2018 год |
| 7 | от Крылова до Леушковской | 800 | песчано-гравийное | III квартал 2019 год |
| 8 | Леушковского | 1280 | песчано-гравийное | III квартал 2019 год |
| 9 | от Леушковской до Школьной | 800 | песчано-гравийное | III квартал 2019 год |
| 10 | Школьная | 1100 | песчано-гравийное | III квартал 2020 год |

Исполняющий обязанности главы

Ильинского сельского поселения Н.Н. Кулинич